☁ CLOUDMINE Kanban Board & Backlog Gestao de tarefas por sprint — visao completa v1.0 — Sprint 0

# Backlog Completo — Sprint 0 ao Sprint 5

Legenda de status: Backlog | To Do | In Progress | Review | Done

| ID | Sprint | Titulo | Descricao | Status | Prio | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLOUD-01 | S0 | Setup do repositorio | Criar repo GitHub, .gitignore, estrutura de pastas, .env.example | Done | Alta | Dev |
| CLOUD-02 | S0 | Documentacao inicial | Escrever README, Requisitos, Plano de Projeto, Kanban | Done | Alta | Dev |
| CLOUD-03 | S0 | Configurar ambiente local | Instalar Node 20, az CLI, TypeScript, ESLint, Prettier | Done | Alta | Dev |
| CLOUD-04 | S1 | Provisionar VM Azure | Criar VM Ubuntu B2s, IP estatico, NSG com porta 25565 e 22 | To Do | Alta | Dev |
| CLOUD-05 | S1 | Configurar SSH seguro | Desabilitar senha SSH, copiar chave publica, testar acesso | To Do | Alta | Dev |
| CLOUD-06 | S1 | Instalar Java 21 | Instalar Temurin 21 na VM, validar com java -version | To Do | Alta | Dev |
| CLOUD-07 | S1 | Instalar PaperMC | Baixar jar, criar script de start com -Xms1G -Xmx3G, testar conexao | To Do | Alta | Dev |
| CLOUD-08 | S1 | Script de start automatico | Criar systemd service ou script screen para autostart | To Do | Media | Dev |
| CLOUD-09 | S1 | Configurar firewall UFW | Abrir 25565 TCP, 22 TCP restrito ao IP; bloquear resto | To Do | Alta | Dev |
| CLOUD-10 | S2 | Criar aplicacao Discord | Registrar app no Discord Developer Portal, obter token | Backlog | Alta | Dev |
| CLOUD-11 | S2 | Scaffold do bot Node.js | Inicializar projeto TS, instalar discord.js, estrutura de comandos | Backlog | Alta | Dev |
| CLOUD-12 | S2 | Integrar Azure SDK | Instalar @azure/arm-compute, implementar ligar/desligar VM | Backlog | Alta | Dev |
| CLOUD-13 | S2 | Implementar !ligar | Comando que chama Azure SDK para iniciar VM com feedback assincrono | Backlog | Alta | Dev |
| CLOUD-14 | S2 | Implementar !desligar | Desligar servidor Minecraft gracefully, depois dealocate VM | Backlog | Alta | Dev |
| CLOUD-15 | S2 | Implementar !status | Exibir estado VM + jogadores online + IP publico | Backlog | Alta | Dev |
| CLOUD-16 | S2 | Implementar !players e !ip | Listar jogadores e exibir IP via RCON/query | Backlog | Media | Dev |
| CLOUD-17 | S2 | Sistema de permissoes Discord | Validar cargo antes de executar comandos admin | Backlog | Alta | Dev |
| CLOUD-18 | S2 | Deploy do bot em servico | Hospedar bot (Railway, Fly.io ou Azure Container) | Backlog | Media | Dev |
| CLOUD-19 | S3 | Monitor de jogadores | Script que verifica jogadores ativos via RCON a cada 5 min | Backlog | Alta | Dev |
| CLOUD-20 | S3 | Idle shutdown - servidor | Desligar PaperMC apos N min sem jogadores | Backlog | Alta | Dev |
| CLOUD-21 | S3 | Idle shutdown - VM | Dealocate VM apos M min com servidor desligado | Backlog | Alta | Dev |
| CLOUD-22 | S3 | Notificacao pre-shutdown | Avisar no Discord 5 min antes de desligar automaticamente | Backlog | Media | Dev |
| CLOUD-23 | S3 | Persistencia de estado | Salvar estado atual (VM on/off, ultimo uso) em SQLite | Backlog | Alta | Dev |
| CLOUD-24 | S3 | Logs estruturados | Registrar acoes em JSON com timestamp, usuario e resultado | Backlog | Media | Dev |
| CLOUD-25 | S4 | Instalar e configurar AuthMe | Plugin de autenticacao offline para o servidor | Backlog | Alta | Dev |
| CLOUD-26 | S4 | Whitelist automatizada | Comandos Discord para adicionar/remover jogadores da whitelist | Backlog | Media | Dev |
| CLOUD-27 | S4 | Configurar RCON seguro | Senha forte, porta nao exposta publicamente (tunel SSH) | Backlog | Alta | Dev |
| CLOUD-28 | S4 | Script de backup do mundo | Backup automatico diario para Azure Blob Storage | Backlog | Media | Dev |
| CLOUD-29 | S4 | Rate limiting de comandos | Prevenir spam de !ligar/!desligar no Discord | Backlog | Baixa | Dev |
| CLOUD-30 | S5 | Refatoracao TypeScript | Tipar tudo, corrigir any, extrair services e interfaces | Backlog | Media | Dev |
| CLOUD-31 | S5 | Testes de integracao basicos | Testar ciclo ligar->jogar->desligar de ponta a ponta | Backlog | Media | Dev |
| CLOUD-32 | S5 | README de portfolio | Badges, arquitetura, screenshots, instrucoes de deploy | Backlog | Alta | Dev |
| CLOUD-33 | S5 | Diagrama de arquitetura | Criar diagrama visual do sistema completo | Backlog | Baixa | Dev |

# Resumo por Sprint

| Sprint | Foco | Cards | Duracao | Criterio de Conclusao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Planejamento & Setup | 3 | 1 semana | Docs criados, repo configurado, ambiente pronto |
| Sprint 1 | Infraestrutura Base | 6 | 2 semanas | VM rodando PaperMC acessivel por Minecraft |
| Sprint 2 | Bot Discord MVP | 9 | 2 semanas | Bot com comandos basicos controlando a VM |
| Sprint 3 | Automacao & Economia | 6 | 2 semanas | Servidor desligando sozinho apos inatividade |
| Sprint 4 | Seguranca & Logs | 5 | 2 semanas | Servidor seguro, backups configurados |
| Sprint 5 | Polimento & Portfolio | 4 | 2 semanas | Codigo limpo, README profissional no GitHub |

CloudMine Kanban Board v1.0 — atualize os status conforme avanca nos sprints