☁ CLOUDMINE Plano de Projeto Roadmap, cronograma e gestao de riscos v1.0 — Sprint 0

# 1. Resumo Executivo

O CloudMine e desenvolvido em sprints quinzenais usando metodologia Kanban simplificada. O projeto parte de uma infraestrutura minima (Sprint 1) e evolui incrementalmente ate um sistema completo com automacao e seguranca (Sprint 5). Cada sprint entrega funcionalidades testadas e documentadas.

# 2. Metodologia

## Kanban Simplificado

Colunas do board:

- Backlog — funcionalidades planejadas para o futuro

- To Do — tarefas do sprint atual ainda nao iniciadas

- In Progress — em desenvolvimento (limite: 2 cards por vez)

- Review — aguardando teste / code review

- Done — concluido e documentado

## Cadencia

- Sprint: 2 semanas

- Revisao de sprint: ultima sexta do sprint (demonstracao do incremento)

- Retrospectiva: 30 min apos a revisao (o que foi bem / o que melhorar)

- Daily assincrono: atualizacao diaria no Discord (o que fiz / o que farei / bloqueios)

# 3. Roadmap de Sprints

| Sprint | Titulo | Duracao | Principais Objetivos | Entregaveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Setup & Planejamento | 1 semana | Criar repositorio, configurar ambiente, escrever documentacao inicial | README, .env.example, estrutura de pastas, este plano de projeto |
| Sprint 1 | Infra Base | 2 semanas | VM Azure rodando PaperMC acessivel por SSH e Minecraft | VM configurada, PaperMC funcional, porta 25565 aberta, script de start |
| Sprint 2 | Bot Discord MVP | 2 semanas | Bot com !ligar !desligar !status integrando Azure SDK | Bot deployado, comandos funcionais, feedback assincrono |
| Sprint 3 | Automacao de Economia | 2 semanas | Deteccao de inatividade, desligamento automatico, notificacoes | Sistema de idle-shutdown, logs de economia, alertas no Discord |
| Sprint 4 | Seguranca & Polimento | 2 semanas | AuthMe, whitelist, permissoes Discord, RCON, logs completos | Servidor seguro, permissoes granulares, documentacao final |
| Sprint 5 | Refatoracao & Portfolio | 2 semanas | Limpeza de codigo, TypeScript completo, README de portfolio | Codigo limpo, testes basicos, README profissional para GitHub |

# 4. Stack e Dependencias

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Bot / Backend | Node.js 20 LTS + TypeScript + discord.js v14 | Ecossistema maduro, tipagem estatica, larga documentacao |
| Cloud | Microsoft Azure (VM B2s + ARM SDK) | Creditos estudantis, integracao com SDK JS/Python |
| Servidor Minecraft | PaperMC + Java 21 (Temurin) | Melhor performance, API robusta para plugins |
| Banco de dados | SQLite (MVP) -> PostgreSQL | Sem servidor adicional no MVP; migracao simples depois |
| ORM | Prisma | Tipagem automatica, migrations declarativas |
| CI/CD | GitHub Actions | Gratuito para repos publicos, integra com Azure |
| Controle remoto | RCON + SSH (node-ssh) | RCON para comandos Minecraft; SSH para operacoes no OS |

# 5. Gestao de Riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Custo Azure estourar | Media | Alto | Configurar Cost Alert; implementar shutdown automatico no Sprint 3 |
| Token do bot comprometido | Baixa | Alto | Usar .env + GitHub Secrets; rotacionar token imediatamente se exposto |
| VM ficando presa em estado intermediario | Media | Medio | Implementar health-check com timeout e forca-reinicio |
| Perda do mundo Minecraft | Baixa | Alto | Script de backup diario para blob storage Azure desde o Sprint 2 |
| Griefers / invasores | Baixa | Medio | Whitelist ativa; AuthMe no Sprint 4; firewall restrictivo |
| Atraso por aprendizado de novas techs | Alta | Baixo | Sprints com buffer de 20%; documentar duvidas para resolver em pausa |

# 6. Definicao de Pronto (Definition of Done)

Uma tarefa e considerada Done quando:

- O codigo foi commitado no branch correto com mensagem descritiva

- A funcionalidade foi testada manualmente e funciona conforme especificado

- Nenhuma credencial foi exposta no repositorio

- O README ou documentacao relevante foi atualizada

- O card no Kanban foi movido para Done com descricao do que foi feito

# 7. Estrutura de Repositorio Proposta

| Pasta / Arquivo | Conteudo |
| --- | --- |
| /bot/ | Codigo-fonte do bot Discord (TypeScript) |
| /bot/commands/ | Handlers de cada comando slash |
| /bot/services/ | azure.ts, minecraft.ts, logger.ts |
| /scripts/ | Scripts Bash para setup da VM |
| /docs/ | Documentacao de projeto (este e outros docs) |
| /.github/workflows/ | GitHub Actions para CI/CD |
| .env.example | Template de variaveis de ambiente (sem valores reais) |
| docker-compose.yml | Servicos locais para dev (fase 2) |
| README.md | Documentacao principal do repositorio |

Plano de Projeto — CloudMine v1.0